RELAZIONE DI PROGETTO

New-Y

Applicazione ERP in Power Apps per il cliente Horsa — integrazione con Dynamics 365 Business Central e SharePoint

# 1. Introduzione e scopo del progetto

New-Y è un'applicazione ERP (Enterprise Resource Planning) sviluppata in Power Apps per il cliente Horsa. Il progetto nasce con l'obiettivo di digitalizzare e semplificare il flusso operativo di vendita e gestione clienti, offrendo un'unica interfaccia mobile/desktop che collega i dati anagrafici e di magazzino gestiti in Dynamics 365 Business Central con un livello applicativo costruito su Power Apps e SharePoint. Il progetto ha rappresentato un pezzo centrale del portfolio personale e di stage, sviluppato con una tempistica di consegna molto stretta.

# 2. Architettura e tecnologie utilizzate

L'applicazione si appoggia su tre componenti principali, integrati tra loro:

| Tecnologia | Ruolo nel progetto |
| --- | --- |
| Power Apps (Canvas App) | Livello applicativo/UI: navigazione, form, gallery prodotti, flusso ordini, notifiche |
| Dynamics 365 Business Central | Sorgente dati per anagrafiche clienti/prodotti e livelli di stock |
| SharePoint (liste) | Persistenza di ordini, ruoli utente (UserRoles) e richieste di approvazione |

Un tema tecnico ricorrente nello sviluppo è stato l'uso di Power Fx in locale italiano (punto e virgola come separatore di parametri, doppio punto e virgola ";;" per l'incatenamento di più istruzioni nello stesso comando), oltre alla necessità di gestire la coercizione dei tipi "Dynamic" restituiti da SharePoint tramite la funzione Value() per i campi numerici. Alcune limitazioni di delegazione hanno inoltre richiesto pattern basati su collezioni locali, popolate con ClearCollect all'interno di App.OnStart.

# 3. Funzionalità implementate

## 3.1 Autenticazione e navigazione basata su ruolo

- Login e autenticazione: schermata di accesso con autenticazione basata sulla lista SharePoint UserRoles.

- Loading screen: schermata di caricamento con instradamento basato su timer verso l'interfaccia corretta in base al ruolo.

- Navigazione a ruoli: gestione della visibilità e della navigazione tramite la variabile varRuoloUtente, con tre profili distinti — Manager, Office e Agent.

- Menu hamburger: menu di navigazione laterale comune a tutte le schermate principali.

- Home Manager: schermata iniziale del profilo Manager con griglia di card 2×2.

## 3.2 Catalogo prodotti e gestione stock

- Gallery prodotti: elenco a griglia dei prodotti disponibili.

- Semaforo di stock: sistema di codifica colore basato su soglie per segnalare rapidamente il livello di disponibilità a magazzino.

## 3.3 Flusso ordini

- Selezione cliente: punto di ingresso del flusso, con scelta del cliente per cui creare l'ordine.

- Carrello prodotti: aggiunta dei prodotti selezionati con relative quantità.

- Conferma e scrittura su SharePoint: l'ordine confermato viene persistito come nuovo elemento nella lista SharePoint dedicata.

## 3.4 Notifiche e approvazioni

- Sistema di notifica: gestione centralizzata delle richieste in attesa di approvazione.

- Tre tipologie di richiesta: distacco cliente, eliminazione cliente e riordino.

- Flusso di riordino: approvazione/rifiuto implementati tramite LookUp sulle richieste pendenti in SharePoint.

# 4. Sfide tecniche affrontate e soluzioni

- Blocco di Navigate in Screen.OnVisible: la funzione Navigate non è utilizzabile direttamente nell'evento OnVisible di una schermata; risolto introducendo un Timer come workaround per posticipare la navigazione.

- AutoPause dei timer: la proprietà AutoPause di un Timer si attiva automaticamente quando Visible = false, mettendo in pausa il timer in modo silenzioso; individuato e gestito esplicitamente.

- Disallineamento dei nomi di ruolo: i valori dei ruoli utente non coincidevano tra la lingua italiana usata nell'app e i valori inglesi salvati in SharePoint; risolto uniformando il confronto tra i due formati.

# 5. Presentazione e valutazione

Il progetto New-Y è stato presentato con una valutazione di 30/30. La presentazione è stata preparata con particolare cura sul public speaking, strutturando uno script con tecniche retoriche specifiche e una slide di apertura (hook) in italiano costruita su una struttura retorica ad eco deliberata.

# 6. Conclusioni

New-Y dimostra l'integrazione completa dell'ecosistema Microsoft Power Platform in un caso d'uso reale: un'applicazione Power Apps che consuma dati da Dynamics 365 Business Central e utilizza SharePoint come livello di persistenza per ordini, ruoli e flussi di approvazione, gestendo in modo strutturato navigazione basata su ruolo, gestione dello stock e processi di richiesta/approvazione a più fasi.